CREMIA AUTOMATIONS

Acta de reunión

Domingo 11 de octubre de 2026

| Proyecto | Módulo | Elaboró | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto Integrador APM 2026-2S | Trabajo en equipo | José Andrés Zapata Piñeros | 11 de octubre de 2026 |

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Hora y duración | 8:15 a. m. · 139 minutos |
| Modalidad | Virtual, con transcripción automática |
| Asistentes | Ana María Orozco Reyes, Cristian Stiven Hoyos Peralta, David Felipe Cárdenas Cubides, David Santiago Cortés Ávila, Jesús Alberto Rivera Molina y José Andrés Zapata Piñeros |
| Objetivo | Definir el caso base, los tres productos y la propuesta de optimización de la línea de yogur |

# 1. Temas tratados

## 1.1 Caso base

- Se adopta la planta del caso de estudio (La Hacienda) como cliente: un lote diario de 550 L de leche, 3.052 bolsas de 200 ml, cuatro empleados y un tiempo estándar de 601 minutos por lote.

- Preocupa que el caso sea muy manual. Se ajusta el caso base: el coágulo se rompe con un agitador mecánico, no a mano.

- El cuello de botella es la preparación del yogur (391 min), por la incubación de 240 minutos, que es un tiempo fijo del proceso.

## 1.2 Productos

- Se mantienen la empacadora de bolsas existente y la bolsa de 200 ml.

- Se agrega una máquina llenadora de vasos para dos tamaños con el mismo diámetro de boca. En la reunión se mencionaron 250 y 300 ml; en las notas del equipo quedaron, de forma preliminar, 150 ml y 300 ml.

- Las referencias se diferencian en sabor, presentación, ritmo de producción e inspección de calidad. Se plantea agregar fruta a la receta.

## 1.3 Análisis económico preliminar (Cristian Hoyos)

- Salarios: un ingeniero júnior con dos o tres años de experiencia gana entre tres y cuatro salarios mínimos. Se propone alrededor de cuatro millones de pesos para los ingenieros del equipo y un valor mayor para el gerente del proyecto, con la fuente que lo sustente.

- Nómina del equipo: cerca de 40 millones de pesos al mes.

- El análisis de viabilidad se hace solo con la línea de yogur: cuánto cuesta producir y en cuánto se vende.

- Se puede plantear financiación con crédito a cinco años y recuperación de la inversión en dos o tres años.

- David Felipe propuso reducir la duración del proyecto de diez a ocho o seis meses, si el cronograma lo sustenta.

## 1.4 Oportunidades de mejora revisadas

| Etapa | Decisión |
| --- | --- |
| Análisis de la leche en recepción | Se mantiene manual: cada cantina se analiza antes de mezclarla. |
| Transporte de insumos, dosificación y pesaje | Se automatiza. |
| Pasteurización, enfriamiento e inoculación | Se optimiza: control automático de temperatura e intercambiador de placas. |
| Verificación de acidez | Se automatiza con un sensor de pH. |
| Control de peso en el empaque | Se automatiza la medición de peso. |
| Inspección del sellado de la bolsa | No se automatiza por ahora: se hace presionando la bolsa. |
| Transporte al cuarto frío | Se automatiza con banda transportadora. |
| Presentaciones | Se agrega la llenadora de vasos y el cambio de receta. |

## 1.5 Ritmo de producción

- Se discutió agregar un segundo tanque de incubación.

- Queda como planteamiento duplicar la producción con dos lotes diarios: un lote se enfría de forma natural durante la noche y el otro se prepara en la mañana y se enfría con refrigeración. La segunda máquina de envasado permite envasar más rápido.

- En lugar del segundo tanque se plantea un enfriador de placas. La viabilidad se confirma con el análisis de tiempos y el análisis económico.

- Para la entrega intermedia se hace el VSM del estado actual.

# 2. Decisiones

| N.º | Decisión |
| --- | --- |
| D1 | El cliente y estado base es la planta del caso de estudio, con agitador mecánico en el tanque. |
| D2 | Tres productos: bolsa de 200 ml y dos tamaños de vaso (preliminarmente 150 y 300 ml), con variación de sabor. |
| D3 | Se compra una llenadora de vasos; la empacadora de bolsas se conserva. |
| D4 | La propuesta de optimización cubre dosificación y pesaje, tratamiento térmico, medición de pH, control de peso, transporte al cuarto frío y la nueva presentación. |
| D5 | La meta preliminar es duplicar la producción diaria; Cristian Hoyos estructura costos y beneficios con esa base. |
| D6 | El VSM de la entrega intermedia corresponde al estado actual. |

# 3. Compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Entregar cada tarea asignada en la unidad compartida | Cada responsable | Domingo 11 de octubre |
| Costos por producto, inversión y beneficio de la propuesta | Cristian Hoyos | Domingo 11 de octubre |
| VSM y simulación del estado actual | Ana María Orozco | Domingo 11 de octubre |
| Diapositivas: cada integrante agrega su parte | Todos | Lunes 12 de octubre, 7:00 a. m. |
| Grabación del video | Todos | Lunes 12 de octubre, 8:30 a. m. |
| Edición del video y entrega | Por definir | Lunes 12 de octubre, mediodía |